OBSAH PROJEKTU Dopravně inženýrských opatření

F.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

1. Identifikační údaje	2

2. Stručný popis stavby	2

3. Dopravně inženýrská opatření	3

1. Identifikační údaje:

a) 	označení stavby:	UL.GEN. FANTY, ETAPA II - KAPLICE

b)	objednatel:		Město Kaplice

c)	projektant části:		Ing. Miroslav Vondřich, Liščí Kotce 7,

Rovensko pod Troskami 512 63

2. Stručný popis stavby

Tato část projektová dokumentace řeší objekty:

SO 1104	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 2101	VĚTEV A1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SO 2102	VNITROBLOK FANTOVA

Komunikace v lokalitě ulice Gen. Fanty – Etapa II – budou rekonstruovány. Rozsah je dán zadáním města a je zřejmý z grafických příloh. Dojde k rekonstrukci komunikací, ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti především chodců. Dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání a k vytvoření bezpečného příchodu ke škole.

Komunikace jsou navrženy jako zklidněné místní komunikace zóna 30.

Celý projekt je řešen se zřetelem na bezpečnost účastníků provozu, především chodců. Zpomalovací široké prahy, dostatečná šířka cest pro pěší a jiné zpomalovací prvky jsou povinné součástí řešení.

Detailní dopravně inženýrská opatření a DIR budou projednány a stanoveny zhotovitelem stavby, který není v tuto chvíli znám.

3. Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření musí zajistit zamezení vjezdu na staveniště.

Na staveniště bude umožněn vjezd pouze vozidlům stavby, vozidlům dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí a vozidlům s přednostním právem jízdy.

Stavba bude probíhat po objektech.

Větev A se nachází v místě původní místní komunikace. Jedná se o její rekonstrukci. Oprava bude probíhat po polovinách, bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh a doprava bude kyvadlově usměrněna přenosným světelným signalizačním zařízením. Během stavby bude zajištěn přístup do školy a především na polikliniku.

Pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích budou použity schémata a zásady uvedené v TP 066.

Vypracoval : Ing. Miroslav Vondřich						listopad 2023